**Календарный план.**

В данном документе описан план по разработке приложения ContactsApp: сроки проведения работ, описания пунктов разработки, стоимость проекта.

Таблица - Календарного плана каскадной разработки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Срок проведения, начало - конец | Описание | Стоимость,  руб. |
| 1 | 2020.09.01  -  2020.09.01  (1 день) | **Создание и настройка репозитория**  Создание репозитория в системе версионного контроля Git, и настройка его для разработки приложения | 115 |
| 2 | 2020.09.02  -  2020.09.02  (1 день) | **Разработка бизнес-логики приложения**  Разработка классов, необходимые для работы логики приложения | 690 |
| 3 | 2020.09.03  -  2020.09.04  (2 дня) | **Разработка пользовательского интерфейса**  Реализация передачи данных между разрабатываемыми формами и пользовательскими элементами управления. Реализация защиты от некорректного ввода | 2300 |
| 4 | 2020.09.05  -  2020.09.05  (1 день) | **Юнит-тестирование**  Тестирование функциональных требований приложения | 460 |
| 5 | 2020.09.06  -  2020.09.06  (1 день) | **Функциональное расширение и релиз проекта**  Реализация дополнительной функциональности и сборка установочного пакета | 1840 |
| 6 | 2020.09.07  -  2020.09.07 | **Составление проектной документации**  Написание пояснительной записки, сметы, календарного плана | 460 |
|  | Итого: 7дней |  | 5865 |